重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理

招 标 文 件

招标编号：

招    标   人：重庆文化艺术职业学院            （单位公章）

招标代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司 （单位公章）

日        期：      2017年12月

审核人：   杨  彪        证书编号：20090248

编制人：   唐  欢        证书编号：201100564

#### 目    录

第一章	招标公告	3

第二章   投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评估法）	13

第四章  合同条款及格式	15

第五章   投标文件格式	37

# 招标公告

重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理

招标公告

（招标编号：）

## 1. 招标条件

本招标项目重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程已由重庆市巴南区移民局以巴南移民发【2017】9号文批准建设，项目业主（招标人）为重庆文化艺术职业学院，建设资金来自三峡后续专项资金，出资比例100%。项目已具备招标条件。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理

2.2 建设地点：重庆市巴南区桂花湾小区。

2.3 工程规模：本工程大部分为岩质边坡，边坡全长约1675.7m，坡高约24m，坡面面积12775㎡，含主体结构、土石方工程、绿化工程和排水工程。概算总投资约738.08万元。

2.4 招标范围：本工程施工阶段及缺陷责任期、工程审计期间的全过程监理服务内容，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

2.5 最高限价：13万元，按发改价格〔2007〕670号文件规定，暂按工程费600万元计取后按7折计算。

2.6 建设工期：180日历天。

2.7 监理服务期：重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程开工至工程缺陷责任期满为止的监理服务工作。

## 3. 投标人资格条件

3.1 本次招标要求投标人须具备独立企业法人，具备建设行政主管部门颁发的房建工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。

3.2 投标人若为外地监理企业，必须按渝建发〔2016〕36号的规定办理“市外工程监理企业入渝信息库”；外地监理企业已办理《重庆市市外工程监理企业入渝登记备案证明》且在有效期内的，在开标时出示入渝登记备案证。

注：提供资质证书副本复印件并加盖投标人公章。若为外地监理单位则还须提供入渝登记备案证的复印件加盖投标人公章。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

## 4.  招标文件的获取

4.1 本工程招标不需报名，凡有意参加投标者，请于 2017年12 月 6 日起在“重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）”、“重庆职业技术教育城建设有限公司（http://www.cqgzc.cn）”及“重庆文化艺术职业学院（http://www.cqca.edu.cn/）”网站下载本工程招标文件、补遗等开标前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注“重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）”、“重庆职业技术教育城建设有限公司（http://www.cqgzc.cn）”及“重庆文化艺术职业学院（http://www.cqca.edu.cn/）”网站上关于本招标项目相关修改或补充内容。

## 5.  投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017年 12月 13 日 10 时00分，投标文件递交的地点及开标地点：重庆职业技术教育城建设有限公司三楼会议室（一）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.  发布公告媒体

本次招标公告同时在“重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）”、“重庆职业技术教育城建设有限公司（http://www.cqgzc.cn）”及“重庆文化艺术职业学院（http://www.cqca.edu.cn/）”网站发布。

## 7.  联系方式

招标人：重庆文化艺术职业学院

地址：重庆市巴南区龙洲湾C区尚文大道887号

联系人：吴老师

联系电话：023-62335828

招标代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司

地址：重庆市渝中区长江一路62号27楼

联系人：唐老师

联系电话：023-67466243

# 第二章   投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：重庆文化艺术职业学院 地址：重庆市巴南区龙洲湾C区尚文大道887号 联系人：吴老师 联系电话：023-62335828 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司 地址：重庆市渝中区长江一路62号27楼 联系人：唐老师 联系电话：023-67466243 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆市巴南区桂花湾小区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 三峡后续专项资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程施工阶段及缺陷责任期、工程审计期间的全过程监理服务内容，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。 |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程开工至工程缺陷责任期满为止的监理服务工作。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 服务质量达到《建设工程监理规范（GB50319-2013）》等国家现行有关法规要求。 |
| 1.3.4 | 监理工作内容 | 监理人应按委托人批准的监理规划和监理细则开展监理工作： （1）批准开工报告，审查承包人各项施工准备工作，经委托人批准后，负责向承包人下达开工令。 （2）督促承包人建立施工管理制度和质量、安全、文明施工保证体系并督促实施； （3）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施和专项安全技术方案的可行性.科学性.合理性并督促实施； （4）按合同工期目标编制进度控制计划、审查承包商编制的网络进度计划，经委托人批准后组织实施； （5）组织设计交底，图纸会审，审查设计变更； （6）根据施工合同约定，审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位； （7）编制投资目标控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度报表，招标人签署工程中期付款凭证，经委托人批准后支付； （8）设计变更经设计单位审核、跟踪审核单位审核、委托人批准后，由监理人发出施工工程变更令； （9）检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行见证取样送检，对有疑问的必须进行复测； （10）监督承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工； （11）编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施； （12）与委托人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理； （13）对工程承发包合同实施管理，处理合同纠纷和索赔事宜； （14）督促检查安全生产，文明施工； （15）编制监理工作月报、周报,监理工作总结，报委托人和市有关主管部门； （16）督促承包人按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料； （17）组织对各分部、分项、单位工程进行检查和初验，参与工程竣工验收； （18）工程完工后，编制监理工作档案资料和项目监理工作总结； （19）工程完工交验合格后，经委托人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书； （20）审查承包人的最终付款申请，经委托人批准后，向承包人签发最终支付证书。 （21）严格按照《建筑工程安全施工管理条例》、《安全生产法》和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）等国家、地方颁布的安全法律、法规开展安全监理工作，认真履行监理的安全责任。 |
| 1.4.1 | 投标人 资质条件、能力和信誉 | 本工程监理招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 投标人须具备独立企业法人，具备建设行政主管部门颁发的房建工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 注：须提供有效的资质证书副本复印件并加盖投标单位公章（鲜章）。 投标人若为外地监理企业，必须按渝建发〔2016〕36号的规定办理“市外工程监理企业入渝信息库”；外地监理企业已办理《重庆市市外工程监理企业入渝登记备案证明》且在有效期内的，在开标时出示入渝登记备案证。 注：提供证明文件复印件并加盖投标单位公章（鲜章）。 2.营业执照 有效的营业执照，且投标申请人必须是独立的法人单位，其营业范围与本招标项目设计范围相适应。 注：须提供营业执照复印件并加盖投标单位公章（鲜章）。 3.监理人员资格要求 满足该工程报建需求。市外工程监理企业项目所配备的监理从业人员应当是已纳入“市外工程监理企业入渝信息库”的人员，且不得使用正用于其他工程投标或正在其他工程执业的被锁定人员。 注：须提供监理人员证书复印件并加盖投标单位公章（鲜章），市外监理企业投标的，还须提供“市外工程监理企业入渝信息库”中人员网页截图复印件，并加盖投标单位公章（鲜章）。 特别说明： ①以上所有资料复印件均须加盖投标人公章（鲜章）并须提供原件备查（身份证、网页截图和投标资料中已经是原件的除外）。评标委员会审查时要求提供有关证明和证件（身份证、网页截图和投标资料中已经是原件的除外）的原件而不能提供的，视为资格审查不合格。 ②招标人无论在任何时候均有权对投标人提供的以上资料（证书、资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在不实；或有行贿犯罪记录，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金。 ③若重庆市外企业投标，其项目负责人、监理人员必须为入渝登记备案人员，若发现资料存在不实取消其中标资格，没收其投标保证金。 以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，各投标人自行前往踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2017年 12 月 8 日 12:00（北京时间）前以书面形式向招标人提出。 招标人联系方式：传真：023-67466243 电子邮箱：762543689@qq.com |
| 1.10.3 | 招标人对招标文件答疑时间 | 2017年 12 月 8日17：00（北京时间）前，招标人在“重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）”、“重庆职业技术教育城建设有限公司（http://www.cqgzc.cn）”及“重庆文化艺术职业学院（http://www.cqca.edu.cn/）”网站公布。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2017 年 12 月 8 日 12 时00分（北京时间）前，投标人以书面形式向招标人提出。投标人未在规定时间内通知招标人，则视为投标人已全面确认招标文件及补遗等文件的所有内容。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 2017年 12 月 13 日10时 00 分（北京时间） |
| 3.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1、报价方式：总价包干。 2、报价范围：按本须知和建设规模范围内的所有工作内容。 3、报价原则：本招标监理由投标人以招标文件、合同条件、本次招标范围、国家技术和经济规范及标准为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。超过最高限价按废标处理。 4、其他说明：本项目最高限价为13万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金金额：2000元 二、投标保证金的交纳 投标人将保证金自行密封后带至开标会现场，招标人予以现场确认，开标后中标人将保证金交至学院规定账户，未中标人自行带回。 三、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，招标人应在法定时间内和中标人签定合同，学院在5日内退还中标人投标保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均需提供原件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行，否则按废标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 所有投标文件正、副本各一份。 所有投标文件电子版1份（采用U盘形式放入投标函袋中递交）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 本项目应将投标函、资格审查资料和技术部分（监理大纲）装订成一册，装订成正副本各一份。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.“投标函部分”、“资格审查资料”和“技术部分（监理大纲）”装入“投标文件袋”中，密封并在文件袋上加盖投标人单位公章。 2.如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： (项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆职业技术教育城建设有限公司三楼会议室（一） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆职业技术教育城建设有限公司三楼会议室（一） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （5）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （6）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （7）开标顺序：随机开启。 （8）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 （9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （10）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：共3人。 2、评标专家确定方式：由招标人在重庆市巴南区重庆职业技术教育城建设有限公司小型公共资源交易中心评标专家库随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 1.担保形式：/ 2.担保金额：/ 3.提交时间：/ 4.退还方式：/ |
| 8.1 | 重新招标 | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 1.收费标准：本工程招标代理费以中标金额为计费基数，按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”规定标准和方法计取，全部由中标人支付。 2.支付方式：在中标人领取中标通知书时，由中标人向招标代理机构一次性付清。 |

# 第三章  评标办法（综合评估法）

1.评标办法前附表

|  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 监理服务期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定 |
| 4 | 分值构成（100分） |  | （1）投标报价 80 分； （2）监理大纲 20 分； |
| 5 | 评标基准价计算方法 |  | 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 |
| 6 | 评标程序 |  | 1.对所有投标人按本附表1、2、3项进行初步评审。 2、按本章评标办法前附表第5款规定，对初步评审合格的投标报价计算评标基准价，评标基准价一经确定，在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的投标报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。 3、按本章评标办法第3.2款规定并按本附表第7款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |
| 7 | 投标报价（A）80分 |  | 所有初步评审合格的投标人的监理费总报价先得80分。在此基础上，监理费总报价与评标准基价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分。按插入法计算得分。扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  | 监理大纲（B）20分 |  | 监理组织机构（含公司及现场监理部的组织管理）。（5分） |
|  |  |  | 监理方案、方法、目标、制度、流程及监理措施。（5分） |
|  |  |  | 针对本项目技术难点与特点提出的监理措施与手段。（10分） |
| 8 | 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B |

# 第四章  合同条款及格式

建设工程委托监理合同

工程名称：

工程地点：

委 托 人：

监 理 人：

第一部分　协议书

委托人                  与监理人             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

估算建安费：约        万元（人民币）。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

②合同专用条件；

③合同通用条件；

④中标通知书；

⑤本项目招标文件及答疑补遗文件；

⑥监理投标书。

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自签署生效之日开始实施，至工程竣工且交付竣工档案资料，并接受国家审计机关审计，工程质量缺陷责任期满止。

本合同一式拾陆份，双方各执捌份，具有同等法律效力。本合同经双方单位盖章，法定代表人或委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文）

委托人：（签章）　　　　　　　      监理人：（签章）

住　所：　　　　　　　　　　       住　所：

法定代表人：（签章）　　　　      　法定代表人：（签章）

开户银行：　　　　　　　　　         开户银行：

账　号：　　　　　　　　　　       账　号：

邮　编：　　　　　　　　　　       邮　编：

电　话：　　　　　　　　　      　 电　话：

第二部分　标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

⑴“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

⑷“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

⑸“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

⑹“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

⑺“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

⑻“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

⑼“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

⑽“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

⑾“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

⑴与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

⑵提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额＝设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

⑴选择工程总承包人的建议权。

⑵选择工程分包人的认可权。

⑶对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

⑷对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

⑸审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

⑹主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

⑺征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

⑻工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

⑼工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

⑽在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向

人民法院起诉。

第三部分  专用条件

第二条  本合同适用的法律及监理依据：

1、国家及重庆市关于工程建设和工程建设监理的有关政策、法律、法规、规章和文件；

2、国家、行业及重庆市现行相关工程设计和施工的规范、技术标准及规程；

3、《建设工程监理规范》（GB /T50319-2013）；

4、政府批准的有关本项目建设文件；

5、本工程勘察设计文件及其审查文件；

6、依法订立的本工程有关监理合同和建设承包合同或协议、招投标文件等。

第四条  监理人义务、监理范围、监理目标、监理工作内容和要求：

1.监理人义务：

本合同项目投资为国有资金，监理人既要对委托人负责，还必须对相关资金管理部门负责，在市级有关部门的指导和监督下，监理人应严格按“守法、公正、科学”的准则开展监理工作，达到监理目标。

2.监理范围：

本工程建筑、安装（专业灯光音响、高低压配电设备除外）、装修、环境等工程的施工阶段及缺陷责任期、工程审计期间的全过程监理服务内容，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

3.监理目标：

（1）、投资控制目标：

① 控制在审定的初步设计概算之内；

② 严格控制工程变更，不给工程造成额外费用；

③ 严格计量，无超前支付发生。

（2）、进度控制目标：

建设期控制在合同规定的日数内、且各节点工期应按监理编制、委托人审定的工期严格控制，不得任意调整。

（3）、质量控制目标：

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（4）、安全文明控制目标：

无重大安全事故发生、重伤及死亡率为0。达到重庆市安全文明地施工工地合格标准。

（5）、其它目标：                                    。

4.监理工作内容：

（1）在上述监理范围内，负责从本工程施工准备阶段开始至工程质量保修期、工程审计结束各阶段的工程质量控制、进度控制、投资控制、安全生产和文明施工、环保和环卫控制、合同管理、信息管理，现场组织协调，并协助委托人做好与本工程相关的各方协调工作；

（2）《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）规定的相应所有监理工作内容；

（3）满足重庆市建设工程监理操作规程的要求；

（4）监理具体工作内容包括但不限于：

a、协同委托人编制工程预算；协助委托人进行材料核价；协助委托人进行施工招标，并参与施工合同的谈判；

b、协助委托人编写开工报告；审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；

c、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

d、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；

e、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

f、审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

g、编制投资控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度款申报表（包括设计变更和超出施工承包范围的工作内容及费用），监理人审核并签署工程中期付款进度报表，经跟踪审核单位审查，报委托人审核批准后办理支付手续；

h、设计变更经设计咨询单位审核、委托人批准后，发布施工工程变更令。工程变更管理按重庆市城市建设发展有限公司工程变更相关管理办法规定执行；监理人应当自行了解并掌握执行相关管理办法；

i、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须及时进行测试和监控；

j、监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包商实施预控措施；

k、抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；

l、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

每周定期组织各施工单位开监理例会，协调现场的各项工作。对现场存在的各种问题提出要求和解决办法。全方位、全过程跟踪检查现场。对现场存在的质量、安全、文明施工及时下达整改令。

m、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

n、督促检查安全生产，文明施工；

o、编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和有关行政主管部门；

p、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

q、组织对各分部、分项、单位工程进行检查和验收预备会，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；

r、审核竣工图纸和其他技术文件资料；

s、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；

t、对工程结算进行审核，并配合审计部门的审计；

u、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

v、签发最终支付证书；

w、派1名专职人员配合委托人进行日常管理及对内、对外的协调工作。

5.监理工作要求：

（1）监理人应按招投标文件的约定，派驻具备相应资质的总监理工程师、各专业监理工程师及其他监理人员，监理部人员数量按相关要求。按未经委托人批准，不得擅自变更、减少监理人员；

（2）监理人派驻监理现场的监理人员应通过旁站、巡视、跟踪、检测、成品检验、中间验收和整体验收等手段全面、全过程监督、检查和严格控制工程质量和安全。

（3）对施工实行全过程监理，即对施工单位施工过程中的每一道工序、每一个环节都必须经监理人员检查后，方能进行下一道工序、下一个环节的施工。

（4）对施工现场实行旁站监理，即对工程的重要部位、重要工序、隐蔽工程，必须实行旁站监理。

第九条  外部条件包括：满足工程开工条件。

第十条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、本工程立项等政府批准的有关工程建设文件；

2、本工程相关的勘察设计文件及其审查文件；

3、设计施工图纸、图说及相关设计标准；

4、经批准的设计概算；

5、委托人与承包人签订的合同或协议书、委托人确认的本工程有关投标文件；

6、其他与本工程建设相关的资料。

以上资料的提供时间应满足监理工作顺利开展的需要。

第十一条  委托人应在 7个工作日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，特殊情况除外。

第十二条  委托人的常驻代表以委托人具体通知为准。

第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施：

1、提供简易现场办公室；

2、监理机构日常发生的办公家具、办公设施通讯、交通运输等费用由监理人自行承担。

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：无。

补偿金额= 无。

第十六条  在监理期间，委托人不向监理机构提供工作人员或服务人员。

第二十三条 监理人提交给委托人的监理月报、监理工作总结应在次月5日前同时报相关行政主管部门，监理过程中出现的重大问题应及时报告委托人，并在24小时内报告给相关行政主管部门。

第二十六条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：详见附件一：附加协议条款。

监理人必须严守职责，确因监理工作过错造成委托人的经济损失，根据监理人相应责任，由其负责赔偿造成的直接经济损失部分。

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1、监理报酬包干价为人民币          元（大写：             ）。

监理费包干使用，其对应的费用包括完成本工程全部监理工作（含施工设计图示工作范围、工程变更等）的附加工作费用、额外工作费用、风险费用等，包括但不限于完成本合同约定全部监理工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，监理机构的管理费、利润、税金，且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备等。

监理费不随实施范围变化、总价调整、工期延长或缩短等作任何调整。监理费对应的监理报酬包括工程施工阶段、缺陷责任期、施工工期延长以及竣工验收后办理结算、决算审计等阶段对应的全部费用，办理竣工验收、结算和决算审计的监理工作时间不受建设监理工期的影响，不因此另行调整监理费。监理费不会因人工费涨跌、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件而调整。

2、监理报酬的支付方式：

（1）工程验收合格后30日内支付至合同总额的80%；

（2）、工程结算并经审计通过后30日内支付至合同总额的100%；

3、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：不采用。

第四十一条  双方同意用采用银行转账支票或承兑汇票支付报酬。

第四十九条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第五十条  其他（详见附件）。

附件一：附加协议条款

附件二：总监理工程师委任书

附件一：附加协议条款

1、监理机构及其设施

（1）监理人应配备与本工程建设相适应的项目监理机构及人员，项目监理机构的总监理工程师、专业监理工程师和其他监理人员应专业相配套且数量满足监理工作的需要。监理人应在本合同签订前将项目监理机构的组织形式、人员组成及对总监理工程师的任命书报委托人审批。监理机构人员必须与投标时所报人员一致，且各专业监理人员数量不得少于投标书所报人员数量，未经委托人同意不得擅自更改，否则，委托人有权单方面终止合同，按监理人未能履约处理。在监理过程中，委托人有权根据项目建设情况提出增加或调换监理工程师，监理人必须无条件满足，但不增加监理费用。

（2）委托人有权对监理机构中有严重失职人员提出撤换要求，并对监理人派遣该失职人员的行为视为违约，将在监理酬金中扣除违约金。总监理工程师有严重失职行为进行撤换，扣除监理报酬监理酬金总额10%的违约金。专业监理工程师有严重失职行为进行撤换，每撤换一个扣除监理酬金总额5%的违约金。监理员有严重失职行为进行撤换，从第三人起，每撤换一人扣除监理酬金总额2%的违约金。监理人在投标时承诺的仪器、设备不能提供现场使用致使不能顺利实施，视同违约，扣除监理酬金总额2%的违约金。

（3）本项目总监理工程师不得兼任其他项目的总监理工程师工作，建设监理人员上岗必须押证，且不得兼其它项目监理。监理人员在施工期间不允许中途更换，如遇特殊情况调整时必须报委托人同意后方可更换（委托人要求的除外）。如未经委托人同意更换总监理工程师的则视为监理人违约，监理人承担10万元违约金；未经委托人同意更换专业监理工程师、造价人员的，监理人按每人5万元的承担违约金。造价、概预算人员必须常驻现场担任各项造价及结算审核工作，其它监理人员确需更换必须经委托人同意。总监理工程师每月实际驻施工现场天数不得少于15 工作日，其它监理人员每月实际驻现场天数不得少于20工作日，若出勤率达不到上述要求委托人将有权按每人每天500元的标准承担违约金在监理报酬中扣除，直至终止合同。

（4）无论工作日或节假日，监理必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行，如因监理人员不足影响施工进行，处监理人10000元/次的违约金。

（5）监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位，如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以50元/次的违约金。

（6）监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以监理人5000元/人次的违约金，并没收相关钱物；发现两次，则更换相关人员，情节严重的，将移交司法机关处理。

（7）监理人应加强对监理机构人员的管理和领导，每个月不应少于2次对项目监理机构进行监督和检查。

（8）包括总监理工程师在内的监理人员如有上述违约情况发生，监理人必须立即纠正，如监理人拒不纠正的，委托人有权单方终止本合同，同时对监理人处以监理报酬5000-20000元的违约金。

（9）监理人应按投标时的承诺，自费向项目监理机构配备必要的办公用品和设施（其中必须包括电脑和打印机）、相关检测设备和仪器仪表及技术资料，以确保监理工作的顺利开展。否则，委托人有权对监理人处以监理报酬5000-20000元的违约金。

（10）监理人应对其派驻工程监理机构的人员投保意外伤害险，并对其人员的安全负全部责任。

2、工程质量控制

（1）项目监理机构必须按国家和行业有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》、工程施工图设计文件、施工合同及经审批的施工组织设计进行本工程质量的监督、控制和管理，确保本工程质量目标的实现；同时结合工程的具体情况，对工程质量目标进行风险分析，制定防范对策和控制重点，并在监理实施细则中并编写工程质量控制方案或措施。

（2）项目监理机构应对工程勘察设计文件和承包人提交的施工组织设计和施工方案认真审查，并提出明确的审查意见。若监理人未能发现工程勘察设计文件和施工组织设计及施工方案中存在的重大的缺陷或问题时，委托人有权对监理人处以监理报酬5000-20000元的违约金。如施工方案中有较大缺陷或存在较大问题而监理工程师未指出来，由此给委托人造成的一切损失，概由监理人负责赔偿。

（3）在施工过程中，监理人员应对本工程质量严格监理，按规定采用见证、旁站、巡视、平行检验等监理手段对本工程实体每个部位和每道工序的质量进行严格检查和控制，并及时指出、纠正及处理影响本工程质量的各种问题和因素。接到请验单后，必须在3个小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若超过3小时才检验，每延误一次，给予监理人一次警告，并处监理人5000元违约金，累计三次警告，要求在三天之内撤换当事人。如按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人5000元/次的违约金。如果发生一次重大质量事故，或本工程竣工验收未达到一次验收合格的，委托人有权对监理人处以监理报酬5000-20000元的违约金。

（4）项目监理机构必须保证承包人所采用的材料设备符合国家现行规范和标准的规定，并满足设计图说、招标文件、施工合同和委托人的要求。监理人员对承包人所采购材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量等级、产品合格证明、检测资料等严格进行审查，应对进场原材料的品质、储存等进行认真检查，填写原材料进场记录，杜绝不合格材料设备进场。如果承包人采购的材料设备与上述要求不符时，监理人员应要求承包人重新采购符合要求的产品；对已进场的不合格材料设备不得使用，并应要求承包人立即运出施工场地；对已用于工程的，应要求承包人负责拆除或修复。如发现不合格材料设备已进场，必须对承包人发出书面限期整改工作指令，并严格监督执行，否则监理单位将负连带责任，处以监理单位5000元/次的违约金。如果发生因监理人员工作疏忽或监管不严造成不合格材料设备已用于工程的，委托人有权对监理人处以监理报酬5000-20000元的违约金。

（5）如委托人或质检站在检查承包人工作时发现质量问题，而监理工程师没有做出相应处理措施，视为监理人处理不力，一般性的问题处以监理人2000元/次的违约金，重大安全质量问题给委托人造成的一切损失，概由监理单位负责赔偿。

（6）监理人员需按照规定频率进行抽检并做好记录，如抽检频率达不到要求，处监理人1000元／次的违约金。如委托人发现现场监理未做好抽检记录，处监理人1000元／次的违约金。

（7）本工程质量缺陷责任期间，监理人应对工程保修范围进行跟踪检查；对工程质量缺陷进行检查和记录；对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人应核实修复工程的费用并签署工程款支付证书报委托人审批；对承包人进行修复的工程质量进行验收，并验收合格后予以签认。

3、工程进度控制

（1）项目监理机构应根据工程招投标文件、施工图设计文件、施工合同和施工组织计划等资料并结合工程的具体情况，对工期目标进行风险分析，制定防范对策和控制重点，并在监理实施细则中并编写工程进度控制方案或措施。

（2）总监理工程师应严格对承包人提交的施工组织设计和进度计划进行审核，提出审核意见和合理化建议，以确保承包人的进度计划安排合理并符合委托人对本工程总体进度计划的要求。同时对上期计划的完成情况进行统计分析，如未完成目标需研究切实可行的对策，以在下期计划中赶回工期。以上情况应形成书面审核意见，否则处监理人5000元／次的违约金。

（3）监理人员必须督促、检查承包人严格按经委托人和总监理工程师审批的进度计划进行施工；对工程进度滞后的原因进行分析，提出自己的合理意见，要求承包人采取纠偏措施，并督促其实施，以确保本工程工期目标的实现。

（4）由于监理人原因对工程进度控制、督促和协调不力，导致月工程实际进度比计划进度延后10日以上的，委托人有权处以监理人5000元/次的罚款；实际工期比施工承包合同工期延后超过15日以上的，委托人有权对监理人处以监理报酬5000-20000元的违约金。

（5）监理工程师应编制和建立动态反映实际工程进度的计划进度差距的进度控制图及进度统计表，否则处监理人2000元／次的违约金。

4、工程投资控制

（1）项目监理机构应根据工程招投标文件、施工图设计文件、施工合同等资料并结合工程的具体情况，对工程投资目标进行风险分析，制定防范对策和控制重点，并在监理实施细则中并编写工程投资控制方案或措施。

（2）项目监理机构应对工程变更进行严格审查，并对工程变更提出合理化建议，尽量减少因变更引起工程投资的增加。

（3）项目监理机构应按施工合同和委托人要求，严格对工程款支付进行审查，并只能对本工程承包范围内合格的已完工程项目进行计量。

（4）项目监理机构应按委托人规定的程序进行工程的收方计量和隐蔽工程的验收工作，凡是涉及收方计量和隐蔽工程的验收工作，监理人须派2名以上专业监理工程师参加。经监理人员参加收方并审核后的工程量与实际工程量不符时，委托人有权处以监理人5000元/次的违约金。

（5）监理人应对承包人或其他方提出的索赔申请进行调查、核实与谈判，受理或驳回承包人或其他方的索赔申请，对索赔理由成立的按规定程序报告委托人审批；同时，有代表委托人向承包人或其他方进行反索赔的责任和义务。

5、安全生产、文明施工、环保和环卫

（1）监理人必须建立本企业安全生产责任制度，在各级岗位中落实安全生产责任，并明确考核办法。在监理项目中，监理日记必须设《安全生产存在的主要问题及处理措施》专栏，每周经项目总监理工程师审签。监理人必须对施工单位报送的安全专项施工方案及计算书（包括但不限于：土石方开挖工程、道路工程、照明、给排水工程施工用电）等资料进行审查，并在规定的时间内提出审查意见，确保编制内容符合有关规定和工程建设强制性标准，复审合格后，由总监理工程师签字。对《建设工程安全生产管理条例》中规定应组织专家论证的专项工程要有专项施工方案，监理工程师结合专家讨论的意见，审定其专项施工方案。监理人在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应要求施工单位整改，隐患严重的要求施工单位暂停施工，并报告建设单位；隐患整改完毕须经总监理工程师签字，并签发复工令后方可恢复施工。

（2）项目监理机构应根据国家和重庆市有关安全生产、文明施工、环保和环卫的法律、法规、规章和文件的规定以及施工合同的要求，对施工场地进行安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督和管理，并在监理实施细则中并编写相关控制方案或措施。

（3）因监理人失职，经有关部门或委托人及委托人常驻代表检查，发现施工现场有违反安全生产、文明施工、环保和环卫的规定并要求停工整的，委托人有权处以监理人5000元 /次的违约金。

（4）因监理人员检查、督促不严，发生一次安全事故，委托人有权对监理人处以违约金，发生安全事故时的违约金额标准如下：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 5万元/次 |
| 重大事故 | 10万元/次 |
| 特别重大事故 | 20万元/次 |

注：

① 较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

② 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

③ 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

④ 所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

6、资料和档案管理

（1）在工程建设过程中，委托人要求监理人提交的有关资料，监理人应在三天内提交或作出答复。

（2）项目监理机构应加强信息管理，按重庆市城建档案馆、委托人和监理人对工程信息管理的要求，对承包人的档案资料工作进行督促、检查，对项目监理机构自己的档案资料及时整理并分类归档，并对工程档案资料的真实性和可靠性负责。

（3）项目监理机构每月底前应向委托人提交监理工作月报。工程完工后20天内，应向委托人提交监理工作总结。工程竣工后30天内，监理人应按要求分别向重庆市城建档案馆和委托人提交一套完整的监理资料，并对其真实性和可靠性负责。

（4）监理工程师必须严格按照监理程序和规范以及委托人的规定签署意见，对不符合要求的资料不得签字。不得与承包人串通，弄虚作假。如果发现监理人员所签署的资料与实际情况不一致，委托人有权处以监理人5000元 /次的违约金。发现上述情况，委托人有权要求更换监理人员，累计三次更换监理工程师，则按本附加协议第1条中未经委托人同意更换人员的违约金额度处罚。

7、履约担保

履约担保金额：为本合同暂定监理酬金总额的10%

履约担保方式：现金或银行保函

履约担保提交时间：中标后一个月内提供。若未按时提交，委托人有权停止支付任何监理服务费。

履约担保退还期限及方式：工程完工且竣工验收合格后退还，履约保证金不计利息。

履约担保办理费用由监理人承担。

8、其他

（1）项目监理机构应加强与本工程相关的各种合同的管理，熟悉合同条款的内容，严格按合同的约定开展各项监理工作。

（2）监理工程师应全过程、全方位地对工程质量、安全、费用、进度和合同管理事宜进行监督和管理，本工程建设监理过程中因监理不力，导致工程施工质量、安全、进度、文明施工等方面出现问题，以及投资控制不力，服务态度差等情况，委托人有权要求更换监理人员包括总监理工程师，直至终止监理合同，并不再支付尚未支付的监理费和不退还全部履约保证金，监理人在接到委托人书面通知后5日内向委托人移交完全部工程技术资料及图纸等并退场，责任由监理人承担，委托人保留向监理人索赔的权力。

（3）因监理人原因，监理合同终止后，监理人不能以任何理由向委托人提出赔偿，且监理人交纳的履约保证金将不予返还。

（4）监理人及监理人员应当遵守《重庆市建设监理行业自治自律公约》中的有关规定，及下述八不准：

① 不准作出有损本项目委托人合法利益的任何行为；

② 不准向本工程承包人介绍、推荐分包单位；

③ 不准向本工程承包人介绍、推销建筑材料；

④ 不准擅自参加本工程承包人组织的宴请和娱乐活动；

⑤ 不准接受承包人的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；

⑥ 不准参加承包人组织的旅游、休假活动；

⑦ 不准向承包人透露应保密的本工程信息；

⑧ 不准私自借用承包人的汽车、摩托车等交通工具。

附件二：总监理工程师委任书

_____________________________________（监理人全称）法定代表人____________（姓名）__________________（职务）代表本单位委任   （姓名）________（职务）为____________________________________（项目名称及合同名称）的总监理工程师。凡本合同的执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由__________________（姓名）代表本单位全面负责。

监理人（盖章）

总监理工程师（签字）：________________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________________

日期：      年     月     日

# 第五章   投标文件格式

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）拟委任本工程的总监理工程师资历表

（五）拟委任本工程的专业监理工程师和监理员资历表

（六）信誉要求

（七）其他资料

三、技术部分

## 一、投标函部分

重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理

投 标 文 件

（投标函部分）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

### （一）、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）的投标总报价，监理服务期       	 ， 按合同约定实施和完成工程监理工作，监理工作质量达到行业规范及业主要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：     职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证（正面）复

印件

附：法定代表人身份证（反面）复

印件

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （三）、授权委托书

本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年    月    日

| 附法定代表人身份证（第二代）复印件 正面 |  | 附授权代理人身份证（第二代）复印件 正面 |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证（第二代）复印件 背面 |  | 附授权代理人身份证（第二代）复印件 背面 |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## 二、资格审查部分

重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理

投  标  文  件

资格审查部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）投标人基本情况表

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）拟委任本工程的总监理工程师资历表

（五）拟委任本工程的专业监理工程师和监理员资历表

（六）信誉要求

（七）其他资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：     职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证（正面）复

印件

附：法定代表人身份证（反面）复

印件

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （三）、授权委托书

本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年    月    日

| 附法定代表人身份证（第二代）复印件 正面 |  | 附授权代理人身份证（第二代）复印件 正面 |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证（第二代）复印件 背面 |  | 附授权代理人身份证（第二代）复印件 背面 |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （四）拟委任本工程的总监理工程师资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 业主单位 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

### （五）拟委任本工程的专业监理工程师和监理员资历表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （六）信誉要求

：

我单位对是否受到有关行政部门取消投标资格作出真实性承诺，若在投标期间被有关行政部门取消投标资格的，经查实取消我单位投标和中标资格。

投标人：                   （盖章）

年    月    日

注：1.如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

### （七）其它材料

格式自定

## 三、技术部分

重庆市巴南区桂花湾小区边坡防护工程施工监理

投 标 文 件

（技术部分）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

投标人根据招标文件及第三章评标办法中监理大纲的要求自行编制

招标文件结束，以下无正文